

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пгт.Приазовское №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении плана подготовки Приазовского муниципального округа к отопительному периоду 2025 – 2026 года**

В целях своевременной подготовки Приазовского муниципального округа к отопительному периоду 2025 – 2026 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, Уставом Приазовского муниципального округа Запорожской области, Положением об Администрации Приазовского муниципального округа,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План подготовки Приазовского муниципального округа к отопительному периоду 2025 – 2026 года (Приложение).

# 2.Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «За!Информ» и на официальном сайте Приазовского муниципального округа Запорожской области. 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального округа А.С. Диковченко

 Приложение

 УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации Приазовского муниципального округа от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2025 г. №\_\_\_\_

 **План**

мероприятий по подготовке Приазовского муниципального округа к отопительному периоду 2025 – 2026 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Датавыполнения | Ответственныйза выполнение | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании | 15.04.2025 | Администрация Приазовского муниципального округаРуководители организаций (по согласованию) |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду Приазовского муниципального округа | 15.05.2025 | Администрация Приазовского муниципального округаРуководители организаций (по согласованию) |  |
| 3 | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов  | 15.08.2025 | Администрация Приазовского муниципального округа |  |
| 4 | Проведение заседаний комиссии по контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса Приазовского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг. | В соответствии с планом работы Комиссии | Администрация Приазовского муниципального округа |  |
| 5 | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее, чем за 20 календарных дней до начала оценки готовности | Администрация Приазовского муниципального округа |  |
| 6 | Проведение чистки и испытания гидравлическим давлением оборудования котельных, теплосетей зданий МКД и строений с составлением актов | С момента окончания отопительного сезона до начала следующего | Теплоснабжающая организация, Управляющие компании |  |
| 7 | Проведение ревизии и организация хранения в межотопительный сезон остатков ТБТ | До 31.08.2025 | Администрация Приазовского муниципального округа |  |
| 8 | Обеспечение готовности резервных источников электроснабжения  | Не позднее 15.09.2025 | Администрация Приазовского муниципального округа, Руководители организаций, Теплоснабжающая организация |  |
| 9 | Осуществление контроля за выполнением работ по подготовке МКД к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026гг. | До 16.09.2025 | Администрация Приазовского муниципального округа, Теплоснабжающая организация, Водоснабжающая организация, Управляющие компании |  |
| 10 | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | До 01.11.2025 | Администрация Приазовского муниципального округа, Руководители организаций, (по согласованию), Руководители образовательных учреждений Руководители учреждений здравоохранения |  |
| 11 | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026гг. для потребителей тепловой энергии | Не позднее 10.09.2025 | Администрация Приазовского муниципального округа |  |
| 12 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026гг. для потребителей тепловой энергии | Не позднее 15.09.2025  | Администрация Приазовского муниципального округа |  |
| 13 | Мониторинг включения центрального отопления  | С 15.09.2025 до полного включения отопления | Администрация Приазовского муниципального округа |  |
| 14 | Обеспечение населения стабильным и бесперебойным электроснабжением | Ежемесячно  | Электроснабжающая организация |  |
| 15 | Предоставление информацию о ходе подготовки к отопительному сезону системы водоснабжения, зданий МКД, котельных, объектов социальной сферы 2 раза в месяц | До начала отопительного сезона | Теплоснабжающая организация, Водоснабжающая организация,Управляющие компании,Руководители образовательных учреждений Руководители учреждений здравоохранения |  |
| 16 | Подготовка материалов (песок, отсев, соль) для посыпки тротуаров (из расчёта 3-4 м3 на 1000м2 уборочной территории) | 01.10.2025 | МКУ «УОДОМС», МУП «Приазовское ЖКХ» |  |
| 17 | Проведение ревизии и организация хранения в межотопительный сезон остатков ТБТ. | 15.09.2025 | Администрация Приазовского муниципального округа |  |
| 18 | Проверка наличия и исправности пожарной сигнализации, а также первичных средств пожаротушения в котельных, объектах социальной сферы, зданиях коммунальной собственности. | 01.09.2025 | Теплоснабжающая организация, Руководители образовательных учреждений, Руководители учреждений здравоохранения  |  |
| 19 | Обеспечение готовности резервных источников электроснабжения | 01.10.2025 | Теплоснабжающая организация, Водоснабжающая организация  |  |